MUSIC ACADEMY INTERACTIVE

Audit complet du projet — état, failles, corrections et plan d’action

Extensions Module 9 (genres) et Module 5 (instruments) incluses

30 juillet 2026

Document de travail — complète le Manuel Maître v1.0 et la Consolidation v1.1

# Sommaire

Sommaire	2

1. Résumé exécutif	3

2. Vue d’ensemble du projet	3

3. Ce qui est déjà fait (vérifié sur le repo)	4

3.1 Fondations (Phase 0, jours 1–2) — fait	4

3.2 Contenu extrait — au-delà du périmètre Phase 0	4

3.3 Moteur music-core — semaine 1 de Phase 1 presque close	5

4. Failles et incohérences détectées	5

4.1 P0 — à traiter immédiatement	5

4.2 P1 — casse une garantie	6

4.3 P2 — dette mineure	7

5. Corrections recommandées (dans l’ordre)	7

6. Ce qu’il reste à faire (hors extensions)	8

6.1 Horizon 1 — Phase 1, moteur (8 semaines, tutoriel existant)	8

6.2 Horizon 2 — Phases 2–3, produit et beta	8

6.3 Horizon 3 — production d’assets	9

7. Extension du Module 9 — les genres	9

7.1 Cadrage	9

7.2 Liste des genres — proposition	9

7.3 Livrables par genre (le gabarit constaté sur m09-l01)	10

7.4 Méthode et ordre de production	10

8. Extension du Module 5 — tous les instruments de l’orchestre	11

8.1 Cadrage	11

8.2 Liste complète des fiches à rédiger (24 nouvelles → 35 fiches au total)	11

8.3 Gabarit et impacts systémiques	12

9. Comment continuer méthodiquement — feuille de route proposée	12

9.1 Principes	12

9.2 Les dix prochaines semaines	13

9.3 Rituels et garde-fous	14

10. Registre des risques actualisé	14

# 1. Résumé exécutif

Le projet est en excellente santé éditoriale et en début de construction logicielle. La totalité du savoir de conception (Manuel Maître v1.0, Consolidation v1.1, 114 fichiers de sections de production s01–s95) est versée dans le repo, et l’extraction du contenu a largement dépassé le périmètre prescrit par la Phase 0 : les 11 modules de cours sont extraits (148 leçons/fiches, 182 specs d’exercices, 204 solutions, 148 quiz totalisant 799 items), là où la Phase 0 n’exigeait que M1, M2, M5 et M9.

Côté code, l’avancement correspond à la fin de la semaine 1 de la Phase 1 : types.ts, le parseur de notation, l’imprimeur canonique, le swing (F-43) et le humanize (F-35) sont écrits et testés, avec le verrou n°3 (round-trip) codé et vert sur M1+M2. Tout le reste du moteur (analyseurs, règles, checkers, pipeline) ainsi que la totalité du backend existent sous forme de fichiers vides — des emplacements, pas du code.

Trois signaux d’alerte immédiats : (1) la CI est actuellement rouge — le comptage de contenu échoue avec 8 erreurs parce que count.ts n’a pas suivi l’extension de l’extraction ; (2) huit modules rangent leurs specs dans un dossier « exercices » (orthographe française) que ni count.ts ni les scripts ne lisent — le contenu semble orphelin alors qu’il est complet ; (3) environ 800 fichiers modifiés ne sont pas commités, dont l’intégralité du Module 11 non suivie par Git. Un incident disque aujourd’hui coûterait des semaines de travail.

Les extensions demandées sont réalistes et déjà prévues par le plan d’origine : la volumétrie cible du document de conception prévoyait dès le départ M9 à 14 leçons et M5 à 35 fiches (section s05, §Volumétrie). Passer de 4 à ~14–17 genres et de 11 à ~35 fiches instruments n’est donc pas une dérive de périmètre mais l’exécution du plan V1 — à condition de suivre la procédure d’amendement §7.4 (conception dans docs/production d’abord, extraction ensuite).

### Verdict en une phrase

Sécuriser (commits + CI verte) en 1 à 2 jours, corriger les désalignements structurels en 2 à 3 jours, puis mener de front la Phase 1 du moteur (8 semaines, tutoriel existant) et la rédaction des extensions M9/M5 à cadence fixe.

# 2. Vue d’ensemble du projet

Le projet est organisé en trois étages dont la chaîne de provenance est la colonne vertébrale de la méthode :

| Étage | Emplacement | Rôle | État |
| --- | --- | --- | --- |
| Savoir | docs/manual + docs/production (114 fichiers, s01–s95) | Source de vérité : architecture, moteur, leçons, specs, solutions, quiz, findings F-1→F-51 | Complet et versé |
| Contenu | packages/content | Extraction verbatim du savoir en fichiers exploitables (MDX, JSON) | ~100 % extrait, désalignements structurels |
| Code | packages/music-core, packages/shared, apps/api | Moteur isomorphe, backend, (frontend à venir) | Phase 1 semaine 1 ; le reste vide |

La feuille de route du Manuel découpe l’exécution en phases : Phase 0 (fondations + contenu MVP), Phase 1 (moteur music-core, 8 semaines, 5 verrous CI), Phase 2 (produit MVP : backend + frontend), Phase 3 (beta privée de calibrage), puis V1. Deux tutoriels ultra-détaillés (Phase 0 et Phase 1) existent dans docs/manual et ont été suivis de près jusqu’ici.

# 3. Ce qui est déjà fait (vérifié sur le repo)

## 3.1 Fondations (Phase 0, jours 1–2) — fait

- Monorepo pnpm + Turborepo conforme au tutoriel : packages music-core / shared / content, tsconfig strict, CI GitHub Actions (lint, typecheck, test, content:count).

- Verrou d’isomorphisme ESLint sur music-core en place, avec une dérogation propre et documentée pour les 3 fichiers de harnais de test qui lisent le contenu réel.

- Documents de référence versés : Manuel Maître, Consolidation v1.1, Guide v2, tutoriels Phase 0/1, INDEX des 95 sections de production.

- DECISIONS_LOCALES.md vivant (9 décisions consignées), manifeste « La Remise » créé avec l’anomalie H2/OUT tranchée (décision n°2), 5 gabarits _templates.

- Tag v0.1-content-mvp posé ; content:count était vert sur le périmètre MVP au moment du tag.

## 3.2 Contenu extrait — au-delà du périmètre Phase 0

Comptes réels constatés dans packages/content (30/07/2026) :

| Module | Leçons | Specs | Solutions | Quiz | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 Fondamentaux | 25 | 49 | 27 | 25 | Conforme cibles Phase 0 |
| M2 Mélodie | 15 | 30 | 28 | 15 | 28 solutions vs 29 annoncées (voir faille P1-6) |
| M3 Harmonie avancée | 18 | 18 | 31 | 18 | Specs dans « exercices » (P0-2) |
| M4 Contrepoint | 12 | 12 | 25 | 12 | idem |
| M5 Instrumentation | 11 | 2 | 6 | 11 | 10 fiches + intro ; 12 pupitres couverts |
| M6 Sound design | 15 | 15 | 19 | 15 | idem P0-2 |
| M7 Orchestration av. | 10 | 10 | 15 | 10 | idem |
| M8 Jazz | 15 | 15 | 22 | 15 | idem |
| M9 Genres | 4 | 8 | 8 | 4 | romance, épique, néo-noir, thriller |
| M10 Cubase | 15 | 15 | 15 | 15 | Specs sans champ « kind » (P1-7) |
| M11 Analyse | 8 | 8 | 8 | 8 | Non suivi par Git (P0-3) |
| TOTAL | 148 | 182 | 204 | 148 (799 items) | M12 absent (P1-4) |

Ces volumes collent aux chiffres de la Consolidation v1.1 (≈179 specs, 191 solutions + étalons, 148 quiz) : l’extraction éditoriale est essentiellement terminée pour les 11 modules de cours. La qualité échantillonnée est élevée : frontmatter complet, gabarits respectés (Pourquoi, tables d’erreurs, QuizBlock, LessonFooter), 100 % des 443 JSON testés sont syntaxiquement valides, aucun identifiant de fichier ne diverge de son champ id, et chaque solution pointe vers une spec existante.

## 3.3 Moteur music-core — semaine 1 de Phase 1 presque close

| Brique | Fichier | État |
| --- | --- | --- |
| Types du contrat moteur | src/types.ts (50 l.) | Fait |
| Parseur de notation (grammaire, liaisons F-21, enharmonie F-6) | src/notation/parse.ts (265 l.) | Fait |
| Imprimeur canonique (F-52) | src/notation/print.ts (356 l.) | Fait |
| Swing déterministe + mesure (F-43/F-44) | src/notation/swing.ts | Fait |
| Humanize déterministe (F-35) | src/notation/humanize.ts | Fait |
| Fixtures notation + verrou n°3 (round-trip) | test/ (17 fixtures + 3 suites) | Fait, vert sur M1+M2 |
| Stéthoscope analyze.ts (S1.J5) | scripts/analyze.ts | Vide — à faire |
| Analyseurs, data, règles, checkers, pipeline, midi, générateur | ~40 fichiers src/ | Créés mais vides (semaines 2–8) |
| Backend NestJS | apps/api/src (~40 fichiers) | Vides (Phase 2 — avance de squelette) |

Vérification indépendante effectuée pendant cet audit : en rejouant la logique du verrou n°3 sur les 121 solutions à notation, 106 passent le round-trip. Les 15 échecs sont tous hors périmètre MVP (6 en M3, 3 en M4, 1 en M5, 3 en M8, 1 en M9, 1 en M10) — voir faille P1-5. M1 et M2 passent à 100 %, ce qui confirme le critère de fin de semaine 1 du tutoriel.

# 4. Failles et incohérences détectées

Classement : P0 = bloquant ou risque de perte ; P1 = casse une garantie du système (CI, provenance, cohérence) ; P2 = dette mineure. Chaque faille a été vérifiée directement sur les fichiers.

## 4.1 P0 — à traiter immédiatement

| ID | Faille | Preuve / impact |
| --- | --- | --- |
| P0-1 | CI rouge : content:count échoue (8 erreurs) alors que l’étape est bloquante (continue-on-error: false) -> Pas grave j’utilise pas. | count.ts ne connaît que 4 modules et des cibles périmées : il compte 6 solutions M5 et 8 solutions M9 pour des cibles à 0, et ne voit pas les specs M5. Toute la chaîne « CI = source de confiance » est cassée tant que ce n’est pas réaligné. |
| P0-2 | Huit modules rangent leurs specs dans « exercices » (fr) au lieu de « exercises » (en) | M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M11 : 95 specs invisibles pour count.ts, pour le futur content-sync et pour le verrou n°1 (complétude specs↔checkers). Les solutions de ces modules paraissent orphelines alors que tout existe. |
| P0-3 | ~800 fichiers modifiés non commités ; Module 11 entièrement non suivi (untracked) | git status : 796 M + 9 AM + 5 ??. Le dernier commit date de l’extraction du M8. Viole la règle « 1 commit par lot de ~5 fichiers » et expose à une perte sèche de plusieurs semaines de copie. |
| P0-4 | Champ « module » des leçons M5 et M9 incohérent avec les module.json | Les 11 fiches M5 déclarent module-05-orchestration (dossier : module-05-instrumentation) ; les 4 leçons M9 déclarent module-09-film-genres (dossier : module-09-genres). Le content-sync Phase 2 rejettera ou orphelinera ces 15 leçons. Les IDs étant immuables (§7.2), il faut trancher la forme canonique et consigner la décision. |

## 4.2 P1 — casse une garantie

| ID | Faille | Preuve / impact |
| --- | --- | --- |
| P1-1 | count.ts ne couvre que 4 modules sur 11 | Tout le contenu M3–M8, M10–M11 (95 specs, 141 solutions, 108 quiz) échappe au comptage et aux contrôles croisés (footers↔specs, solutions↔specs, quiz avec « why »). La CI est aveugle sur les deux tiers du contenu. |
| P1-2 | generator/recipes est vide : les 8 recettes de s77 (G-M48, G-05, G-07, G-08, G-W1..5) n’ont pas été copiées | Étape 3.5 du tutoriel Phase 0 non faite. Le verrou n°5 (auto-cohérence du générateur, semaine 8) n’aura rien à mordre, et la pièce-mystère m01-e48 dépend de G-M48 (décision D-P15). |
| P1-3 | docs/qa est vide : quiz-todo.md, archived-quizzes.md et les tables de suivi d’extraction n’existent pas | Les décisions n°5, 6 et 8 de DECISIONS_LOCALES y font pourtant référence comme à des fichiers existants. La traçabilité promise (« chaque manque consigné ») est rompue. |
| P1-4 | Module 12 (banque de sons) absent de packages/content | ~30 pages REFERENCE spécifiées en s62 (21 fiches ré-indexées + 9 nouvelles + guides). Prévu plutôt pour la Phase 6, mais son absence doit être actée quelque part (module.json absent, aucune trace). |
| P1-5 | 15 notations de solutions cassent le round-trip (hors MVP) | 4 erreurs dures de liaison F-21 sans cible (m03-e05 ×3, m04-e05) et 11 divergences d’impression. Probables accidents de copie Phase 0 — exactement ce que le verrou n°3 doit attraper. À trier avant la semaine 5 de Phase 1 (verrou n°2 sur M3). |
| P1-6 | M2 : 28 solutions au lieu des 29 annoncées ; la cible de count.ts a été abaissée à 28 sans décision consignée | La Consolidation (F-9) et le tutoriel Phase 0 disent 29. Modifier une cible de comptage sans entrée dans DECISIONS_LOCALES contredit la règle d’or. Identifier la solution manquante (ou justifier 28) et consigner. |
| P1-7 | Les 15 specs M10 n’ont pas de champ « kind » | Le verrou n°2 est polymorphe par kind (F-48 : score / preuve / checklist / concordance). Sans kind: DAW_MISSION, le routage du verrou et du runner est impossible. |
| P1-8 | Contradiction : la décision n°8 déclare les quiz M1 l01–l08 introuvables « à ne pas produire », mais les 8 fichiers existent et sont remplis | Soit la source a été retrouvée (il faut amender la décision), soit du contenu a été produit hors procédure (il faut le tracer et le faire valider). En l’état, la provenance de 8 quiz est indéterminée. |

## 4.3 P2 — dette mineure

- DECISIONS_LOCALES.md : numérotation à trous (n° 3, 4, 7, 9, 10 absents) — soit des décisions perdues, soit des numéros sautés ; à régulariser pour que le registre reste fiable.

- scripts/analyze.ts vide : la dernière étape de la semaine 1 (S1.J5) n’est pas faite. C’est l’outil de diagnostic de toute la suite ; 1–2 h de travail.

- module.json manquants pour M3, M4, M6, M7, M8, M10, M11 (order, tier, minLevel — le gating §1.5 en dépend).

- apps/api : ~40 fichiers vides créés en avance de Phase 2 (y compris un dossier « exercices » en français). Inoffensif mais bruyant ; à assumer comme squelette ou à supprimer pour garder le principe « aucun backend avant le moteur ».

- 17 fixtures de notation contre 18 (écart cosmétique, à vérifier lors de la reprise). prescrites par le tutoriel

- M5 : la numérotation des fiches saute l11 (m05-l12-french-horn) — cohérent avec la règle « le slug de la source gagne », mais à documenter pour éviter une « correction » accidentelle plus tard.

# 5. Corrections recommandées (dans l’ordre)

Séquence pensée pour restaurer les garanties une par une, en gardant chaque étape courte et commitable. Estimation totale : 3 à 5 jours.

| # | Action | Détail concret | Corrige |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Committer l’existant, par lots | Commits thématiques : contenu M9/M10/M11, docs production ajoutés, code notation. Pousser sur GitHub. C’est la seule action qui supprime le risque de perte. | P0-3 |
| 2 | Renommer « exercices » → « exercises » dans les 8 modules | git mv, aucun contenu modifié. Message de commit citant cet audit. | P0-2 |
| 3 | Trancher les IDs de module M5/M9 et aligner | Recommandation : les dossiers/module.json font foi (module-05-instrumentation, module-09-genres) ; corriger le frontmatter des 15 leçons. Décision à consigner (les renvois des autres modules pointent des IDs de leçons, pas de modules — impact nul vérifié). | P0-4 |
| 4 | Réécrire count.ts : les 11 modules, cibles réelles | Cibles : tableau §3.2 de ce document. Ajouter 3 contrôles : champ module = dossier ; specs avec kind non vide ; aucun dossier « exercices » résiduel. La CI redevient verte et complète. | P0-1, P1-1 |
| 5 | Créer les 7 module.json manquants (+ décider du sort de M12) | order/tier/minLevel depuis le Manuel §1.5. Pour M12 : créer le dossier avec un module.json et un README « à extraire en Phase 6 » pour acter l’absence. | P2, P1-4 |
| 6 | Copier les 8 recettes du générateur depuis s77 | 20 minutes, prescrit par Phase 0 §3.5. | P1-2 |
| 7 | Reconstituer docs/qa | quiz-todo.md (même vide, avec en-tête), archived-quizzes.md (les 2 variantes §29 archivées par la décision n°6), et une table de suivi d’extraction rétroactive par module (4 colonnes, croix). | P1-3 |
| 8 | Ajouter kind: "DAW_MISSION" aux 15 specs M10 | Vérifier contre s76 (étalons) que c’est bien le kind attendu par le verrou polymorphe. | P1-7 |
| 9 | Solder les 4 dossiers de traçabilité | M2 28 vs 29 ; quiz M1 l01–l08 ; trous de numérotation des décisions ; fixtures 17/18. Une entrée DECISIONS_LOCALES chacun. | P1-6, P1-8, P2 |
| 10 | Trier les 15 round-trip rouges | Commencer par les 4 erreurs F-21 (liaisons sans cible : quasi certainement des tildes déplacés à la copie). Comparer chaque notation à sa section source ; corriger le contenu, jamais le parseur. Journal dans docs/qa/lock2-run.md (il servira au verrou n°2). | P1-5 |
| 11 | Écrire scripts/analyze.ts v0 | Parse → nb de notes, ambitus, durée, notation régénérée (S1.J5). Clôt officiellement la semaine 1 de Phase 1. | P2 |
| 12 | Retagger : v0.2-content-extended | Une fois la CI verte sur les 11 modules — le tag matérialise « l’extraction complète, comptée et validée ». | — |

# 6. Ce qu’il reste à faire (hors extensions)

## 6.1 Horizon 1 — Phase 1, moteur (8 semaines, tutoriel existant)

- Semaines 2–3 : les 17 analyseurs (key → chord → cadence → collection/idioms → motifs → contour/phrase/rhythm → tension → swing/chordscale → voiceleading → species/imitation/suspension → orchestration) + les 7 fichiers de données (krumhansl, chordForms, instruments, moods, idioms, jazzMarkers, translations). Objectif ≥ 500 fixtures ; verrou n°4 (gabarits d’ambiance).

- Semaine 4 : ~46 règles + profils de style + ~80 checkers de contraintes ; verrou n°1 (complétude specs↔checkers) — qui exige le renommage « exercises » fait (correction n°2).

- Semaines 5–6 : pipeline evaluate/scoring/feedback ; verrou-roi n°2 : 87 solutions M1+M2+M3 à score ≥ 85. Le tri des round-trip rouges de M3 (correction n°10) est un prérequis direct.

- Semaines 7–8 : worker live (p95 < 150 ms), import/export MIDI + checkers de preuve M10, générateur + verrou n°5 sur les 8 recettes ; tag v1.0-engine.

## 6.2 Horizon 2 — Phases 2–3, produit et beta

- Backend réel (les fichiers NestJS existent, vides) : auth, content-sync MDX→DB, courses, exercises, submissions, progress/XP, exports.

- Frontend (rien n’existe, pas même le dossier apps/web) : Course Reader, Practice Studio, Exercise Runner, PianoRoll, dashboard.

- Beta privée de calibrage (15–30 utilisateurs) : réglage de ruleWeights et seuils — 80 % du travail de ces 4 semaines d’après la roadmap.

## 6.3 Horizon 3 — production d’assets

- ~385 clips de sonothèque M12 (~22 h de production spécifiées en s86, 3 vagues) + 2 tournages AV (« La Remise » 90 s, « fredon du réal » 30 s). La vague P1 doit précéder la beta.

# 7. Extension du Module 9 — les genres

## 7.1 Cadrage

Le M9 actuel couvre 4 genres (romance, épique, néo-noir, thriller) avec 4 leçons, 8 specs, 8 solutions et 4 quiz. La volumétrie d’origine prévoyait M9 à 14 leçons : ton extension est donc la trajectoire nominale du produit, pas un ajout. La Consolidation indique même la méthode officielle pour rouvrir ce chantier : « un genre M9 supplémentaire via la méthode m11-l06 » — c’est-à-dire la fiche de genre du finding F-51 : un formulaire d’environ 18 traits compilables mappés sur le registre des contraintes, plus un champ libre non compilé.

## 7.2 Liste des genres — proposition

| # | Genre | Statut | Ancrages déjà présents dans le cursus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Romance | Existant (m09-l01) | m02-l12 (fiche romantique), « Départ » M1 |
| 2 | Épique | Existant (m09-l02) | m02-l11 (héroïque/épique), M7 (la crue, le tutti) |
| 3 | Néo-noir | Existant (m09-l03) | m02-l14 (noir/jazz), M8 (langage jazz) |
| 4 | Thriller | Existant (m09-l04) | m02-l13, profil thriller-tension (répétition positive) |
| 5 | Horreur | Demandé | Voisin du thriller ; clusters, aléatoire contrôlé, M6 (sound design : textures, FX) — le profil modern-horror existe déjà dans la matrice des profils |
| 6 | Fantasy | Demandé | Modes (m01-l07), médiantes chromatiques (m01-l24), orchestration féerique (célesta, harpe → dépend des fiches M5 étendues) |
| 7 | Science-fiction | Demandé | m02-l13 (fiche SF), collections synthétiques (M3 : tons entiers, octatonique), M6 (hybride) |
| 8 | Drame | Demandé | Retenue, pédales, iv emprunté ; le plus proche du langage « Départ »/romance mais sans le don final |
| 9 | Comédie | Demandé | Timing, silence, contre-pied ; dépend du spotting (M10-l12 La Remise) — à placer tard |
| 10 | Animation | Demandé | Mickey-mousing, hits, synchronisation fine — dépend de M10 (marqueurs, tempo map) ; le plus technique |
| 11 | Western | Demandé | m02-l14 (fiche western), recettes G-W1..5 du générateur déjà versionnées, m11-e06 « the western file » |
| 12 | Film historique | Demandé | Modes anciens (M1/M3), contrepoint (M4), instrumentarium d’époque (clavecin, orgue → fiches M5 étendues) |
| 13 | Action / espionnage | Demandé | Ostinatos, 3+3+2 (m01-l08), riffs chromatiques, big band moderne (M8) pour la veine espionnage |
| 14 | Aventure / swashbuckler | Suggestion (recommandée) | Le chaînon entre épique et comédie : fanfares lyriques, rythmes pointés, l’héritage Korngold — distinct de l’épique moderne |
| 15 | Guerre | Suggestion (recommandée) | Distinct de l’épique : caisse claire, cuivres graves, lamento, retenue documentaire — dialogue avec le drame |
| 16 | Super-héros | Suggestion (optionnelle) | Hybride épique/action contemporain, très demandé par le public cible ; risque de redondance avec 2 et 13 — à trancher |
| 17 | Documentaire / minimalisme | Suggestion (optionnelle) | Boucles, additive process, retenue — utile professionnellement, très différent du reste (bon contrepoids pédagogique) |

Recommandation : viser 15 genres (les 13 premiers + aventure + guerre), et garder super-héros et documentaire en réserve pour un lot 3. Au-delà de 16, la promesse « chaque genre a une identité compilable distincte » (F-51) devient dure à tenir : super-héros chevauche épique+action, et c’est le chevauchement qui produit des feedbacks moteur incohérents.

## 7.3 Livrables par genre (le gabarit constaté sur m09-l01)

- 1 leçon MDX au gabarit M9 : pourquoi le genre est difficile, table du vocabulaire harmonique (avec renvois M1/M3), mélodie (renvoi à la fiche M2 correspondante), instrumentation type, dramaturgie/forme, table des erreurs classiques, récapitulatif, QuizBlock, LessonFooter.

- 1 fiche de genre compilable (F-51) : ~18 traits mappés sur le registre des contraintes — c’est elle qui permet à m11-e06 et au générateur de travailler sur le genre.

- 2 specs d’exercices (le schéma actuel : un exercice de vocabulaire/progression + un exercice de scène), avec styleProfile dédié.

- 2 à 3 solutions de référence (le M9 actuel : 8 solutions pour 8 specs), qui devront passer le verrou n°2 à ≥ 85.

- 1 quiz (5+ items avec « why », distracteurs tracés à la table d’erreurs de la leçon).

- Côté moteur : une entrée styleProfile dans rules/profiles.ts, un gabarit d’ambiance dans data/moods.ts si le genre en introduit un nouveau, et les fixtures d’antagonistes pour le verrou n°4.

## 7.4 Méthode et ordre de production

Règle absolue : la conception se fait dans docs/production (nouvelles sections s96, s97, …), l’extraction vers packages/content vient ensuite — jamais l’inverse. C’est la procédure d’amendement §7.4 du Manuel, et elle préserve la chaîne de provenance qui fait la valeur du repo.

Ordre recommandé, du plus outillé au plus risqué :

- Lot 1 — Horreur, Science-fiction, Western : les trois ont déjà leur fiche mélodique M2, leurs collections M3, et pour le western ses recettes de générateur. Rendement maximal, risque minimal.

- Lot 2 — Fantasy, Drame, Guerre, Aventure : nouveaux gabarits d’ambiance à calibrer (verrou n°4), mais aucune dépendance technique nouvelle.

- Lot 3 — Film historique, Action/espionnage : le premier dépend des fiches M5 étendues (clavecin, orgue, instrumentarium) — le séquencer après le lot 1 de l’extension M5 ; le second demande un travail de distinction fine avec thriller et épique.

- Lot 4 — Comédie, Animation (+ options) : dépendent du vocabulaire de synchronisation de M10 (marqueurs, hits, mickey-mousing). À produire quand le flux MIDI/spotting du moteur existe (fin Phase 1), pour que les exercices soient vérifiables.

Volumétrie réaliste : au gabarit constaté (leçon ~350–450 lignes + fiche F-51 + 2 specs + 2–3 solutions + quiz), compter 1,5 à 2 jours pleins par genre en solo, calibrage compris — soit 4 à 6 semaines de travail éditorial pour 11 genres nouveaux, à lisser en parallèle de la Phase 1 (2 genres/semaine maximum pour ne pas étouffer le code).

# 8. Extension du Module 5 — tous les instruments de l’orchestre

## 8.1 Cadrage

Le M5 actuel couvre 12 pupitres en 10 fiches + intro (violons I+II en une fiche — décision D-P10). Le plan d’origine visait 35 fiches en V1 et nommait déjà la première vague d’extension : trombone, tuba, basson, timbales/percussions, harpe, chœur, plus les fiches complètes de piccolo, cor anglais et clarinette basse (aujourd’hui simples « mentions » dans les fiches mères). Ton objectif « tout l’orchestre non électronique » est donc l’exécution complète de cette cible.

## 8.2 Liste complète des fiches à rédiger (24 nouvelles → 35 fiches au total)

| Famille | Fiches nouvelles | Notes de rédaction |
| --- | --- | --- |
| Bois (7) | Piccolo · Cor anglais · Clarinette basse · Petite clarinette en Mi♭ · Basson · Contrebasson · Saxophones (fiche famille : soprano→baryton) | Piccolo, cor anglais et clarinette basse ont déjà leur « mention » dans les fiches mères — les promouvoir en fiches complètes en reprenant ces paragraphes comme noyau. Le saxophone n’est pas permanent à l’orchestre symphonique mais incontournable à l’image (jazz, noir, espionnage) : une fiche famille suffit. |
| Cuivres (5) | Trombone ténor · Trombone basse + cimbasso · Tuba · Tuba wagnérien · Euphonium | Le cimbasso mérite sa place (standard du scoring moderne pour le grave cuivré sans le poids du tuba). Tuba wagnérien et euphonium : fiches courtes, usages ciblés (chœur de cuivres, legato lyrique). |
| Cordes (2) | Harpe · Techniques de cordes (divisi, harmoniques, sul ponticello, col legno, pizz/Bartók, trémolos) | Les 5 pupitres de cordes existent déjà ; la fiche « techniques » centralise ce qui est aujourd’hui dispersé en mentions, et alimente directement les checkers d’orchestration (M7) et la sonothèque M12. |
| Percussions (6) | Timbales · Peaux (grosse caisse, caisse claire, toms/taikos) · Métaux (cymbales, tam-tam, triangle) · Claviers frappés I (glockenspiel, xylophone) · Claviers frappés II (vibraphone, marimba) · Cloches tubulaires + accessoires | Découpage par rôle orchestral plutôt qu’une fiche par objet : c’est le niveau de granularité utile au compositeur à l’image, et il tient la cible des 35. |
| Claviers (3) | Célesta · Orgue · Clavecin | Célesta indispensable à fantasy/féerique (lot 2 des genres) ; clavecin et orgue nécessaires au film historique et à l’horreur gothique — l’extension M5 doit donc précéder ces genres. |
| Voix (2) | Chœur SATB · Voix solistes (soprano garçon, voix ethniques, vocalises) | Le chœur était déjà dans la liste V1. Traiter tessitures par pupitre, voyelles/intelligibilité, et le budget « souffle » comme pour les vents. |

Hors périmètre assumé : guitares, claviers électriques, synthés et tout l’électronique — traités par M6 (sound design) et M12, conformément à ta demande (« non électroniques, abordés ensuite »).

## 8.3 Gabarit et impacts systémiques

- Chaque fiche suit le gabarit §5.2/§4.5 constaté sur le cor : carte d’identité chiffrée (tessiture, sweet spot, agilité, tenue, puissance pp→ff), « pourquoi il est irremplaçable », rôles par registre, alliages (blendsWith/avoidWith), erreurs classiques, checklist, quiz, InstrumentSheet.

- Règle §7.1 à respecter scrupuleusement : la fiche est la source des chiffres — chaque valeur sera retranscrite dans data/instruments.ts en Phase 1 avec commentaire-citation. Rédiger la fiche AVANT l’entrée instruments.ts, jamais l’inverse.

- Impacts en cascade à planifier : 24 entrées instruments.ts (avec muteModifiers, transpositions, ENDURANCE_BUDGET pour les vents et les voix) ; 24 quiz ; mise à jour de count.ts ; extension du champ d’action de l’analyseur orchestration (densityMap, effectivePower) ; et surtout la sonothèque M12, dont la spec s86 (385 clips) devra être amendée pour couvrir les nouveaux pupitres — c’est le poste de coût caché (chaque fiche appelle ses clips de démonstration).

- Ordre de production recommandé : Lot A (débloquant pour les genres) : célesta, harpe, orgue, clavecin, chœur. Lot B (grave de l’orchestre) : basson, contrebasson, trombones, tuba, cimbasso, timbales. Lot C : percussions restantes, claviers frappés, saxophones, voix solistes, techniques de cordes, petites fiches (piccolo Mi♭, wagnérien, euphonium).

- Volumétrie : au format resserré de s22 (~40–60 lignes de fiche + quiz), compter 0,5 à 1 jour par fiche, soit 3 à 4 semaines pour les 24 — parallélisable avec la Phase 1 comme travail éditorial du soir/vendredi.

# 9. Comment continuer méthodiquement — feuille de route proposée

## 9.1 Principes

- Un seul front de code à la fois (le moteur, dans l’ordre du tutoriel Phase 1), un seul front éditorial à la fois (les extensions, par lots), et la CI comme arbitre permanent : rien ne se considère « fait » sans son verrou ou son compteur vert.

- Conception → docs/production → extraction → CI. Les extensions M9/M5 suivent le même chemin que tout le reste : nouvelles sections numérotées (s96+), INDEX mis à jour, décisions consignées, puis copie verbatim dans packages/content.

- Cadence hebdomadaire réaliste en solo (5 j/sem) : 4 jours moteur + 1 jour éditorial, ou 2 leçons/fiches par semaine en fin de journée — c’est la parade au « chemin critique caché » (le contenu) identifiée par la roadmap elle-même.

## 9.2 Les dix prochaines semaines

| Sem. | Code (moteur) | Éditorial (extensions) | Jalon vérifiable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 (2–3 j) | Corrections n°1 à 12 de la section 5 | — | CI verte sur 11 modules ; tag v0.2-content-extended ; tout est commité |
| 1 | Analyseurs : key, chord, cadence (fixtures d’abord) | Sections s96–s97 : fiches M5 lot A (célesta, harpe, orgue, clavecin, chœur) | analyze lit une solution M3 correctement |
| 2 | collection/idioms, motifs | Extraction M5 lot A + quiz ; count.ts mis à jour | Fixtures ≥ 200 |
| 3 | contour/phrase/rhythm, tension, swing/chordscale | Genres lot 1 : Horreur, SF (conception) | Verrou n°4 vert (moods) |
| 4 | voiceleading, species/imitation/suspension, orchestration + instruments.ts (avec les nouvelles fiches lot A) | Genres lot 1 : Western (conception) ; extraction Horreur/SF | Fixtures ≥ 500 |
| 5 | Règles + profils (dont les styleProfiles des nouveaux genres) + checkers | Extraction Western ; M5 lot B (conception) | Verrou n°1 vert |
| 6–7 | Pipeline evaluate/scoring/feedback ; remontée des 87 solutions | M5 lot B (extraction) ; genres lot 2 (conception, 2/sem) | Verrou n°2 : 87/87 ≥ 85 ; tag v0.2-engine-core |
| 8 | Worker live + MIDI + checkers de preuve M10 | Genres lot 2 (suite) | p95 < 150 ms ; 5 MIDI-témoins verts |
| 9 | Générateur + verrou n°5 ; analyze final | Genres lot 3 (historique, action/espionnage — M5 lot A disponible) | Tag v1.0-engine |
| 10 | Début Phase 2 (backend réel) | M5 lot C ; verrou n°2 étendu aux nouvelles solutions M9 | API auth + content-sync sur un MDX de test |

Les genres lot 4 (comédie, animation) se planifient après la semaine 10, une fois le vocabulaire de synchronisation M10 outillé par le moteur — leurs exercices seraient invérifiables avant.

## 9.3 Rituels et garde-fous

- Commit par lot de ~5 fichiers, jamais de fin de journée avec du travail non commité — la faille P0-3 ne doit pas se reproduire.

- Toute ambiguïté = une entrée DECISIONS_LOCALES avant d’agir (et la numérotation se suit). Toute modification de cible de comptage = une décision.

- Vendredi : pnpm analyze sur 2 solutions au hasard + relecture d’une leçon extraite dans un viewer Markdown — l’échantillonnage attrape ce que les compteurs ne voient pas.

- Chaque nouveau genre/fiche livre son paquet complet (leçon + specs + solutions + quiz + données moteur + fixtures) avant d’ouvrir le suivant : pas de production « à moitié finie qui traîne la nuit ».

# 10. Registre des risques actualisé

| Risque | Prob. | Impact | Parade |
| --- | --- | --- | --- |
| Perte de travail non commité (état actuel) | Haute tant que non corrigé | Sévère | Correction n°1 immédiate ; règle du commit par lot |
| Extension du périmètre éditorial (M9+M5) au détriment du moteur | Haute | Glissement 2–3 mois | Cadence 4+1 jours ; les lots éditoriaux ne doublent jamais ; le verrou n°2 reste LE jalon |
| Nouveaux genres au feedback flou (chevauchements épique/action/super-héros) | Moyenne | Crédibilité du moteur | Fiche F-51 obligatoire par genre + fixtures d’antagonistes au verrou n°4 ; limiter à 15–16 genres |
| Sonothèque M12 sous-dimensionnée après extension M5 (24 pupitres de plus à illustrer) | Haute | Coût de production assets | Amender s86 en même temps que chaque lot de fiches ; prioriser les clips des pupitres utilisés par les genres lots 1–2 |
| Divergence contenu ↔ moteur pendant la Phase 1 (les solutions des nouveaux genres non passées au verrou n°2) | Moyenne | Recalibrage tardif | Toute nouvelle solution rejoint loadSolutions() dès son extraction ; le verrou n°2 s’étend module par module |
| Un seul dev sur deux métiers (constat inchangé de la roadmap) | Haute | Épuisement | La cadence 4+1 est aussi une protection ; envisager un co-rédacteur musicien dès la beta |

— Fin du document —